	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:         /UBND-VP11
	Ninh Bình, ngày       tháng    năm 2026

	V/v ban hành Hướng dẫn triển khai Mô
hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình
	




	Kính gửi:
	
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- UBND các xã, phường.



Thực hiện Văn bản số 2763/BKHCN-CĐSQG ngày 29/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã (sau đây gọi tắt là Mô hình); Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia; Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Khung kiến trúc số tỉnh Ninh Bình; trên cơ sở ý kiến góp ý của Cục Chuyển đổi số quốc gia tại Văn bản số 1243/CĐSQG-CNCPS ngày 01/6/2026 và đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số       /TTr-SKHCN ngày    /6/2026.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Văn bản này Hướng dẫn triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (gồm Hướng dẫn và 04 Phụ lục kèm theo) và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Mô hình; chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; tổng hợp, thẩm định đề xuất của cấp xã, tham mưu phê duyệt danh mục các thành phần triển khai; chủ trì tổ chức cơ chế hỗ trợ kỹ thuật tập trung cấp tỉnh; định kỳ hằng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Các sở, ban, ngành của tỉnh; Công an tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Hướng dẫn kèm theo, chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát điều kiện thực tế, đề xuất nhu cầu triển khai theo biểu mẫu (Phụ lục 04) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/7/2026 (từ năm 2027 gửi trước ngày 25/02 hằng năm); tổ chức triển khai Mô hình theo phân cấp, phân quyền và Hướng dẫn kèm theo.
4. Doanh nghiệp số, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn phối hợp cung cấp nền tảng, giải pháp, dịch vụ kỹ thuật và tham gia cơ chế hỗ trợ kỹ thuật tập trung theo Hướng dẫn.
Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ; điện thoại: 0912.946.313.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- Cục Chuyển đổi số quốc gia (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Doanh nghiệp viễn thông, Công nghệ số;
- Lưu: VT, VP11.
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